# UI Sense AI 项目开发规划文档

## 1. 项目定位分析

### 1.1 项目名称

UI Sense AI

### 1.2 一句话定位

一个能收藏优秀 UI、学习个人审美，并自动生成 Claude Code / Codex 开发提示词的个人设计灵感系统。

### 1.3 项目本质

UI Sense AI 不是普通的图片收藏夹，也不是单纯的截图管理工具，而是一个面向 AI Agent 开发时代的个人 UI 审美训练系统。

它要解决的问题不是“我保存了哪些好看的图”，而是：

- 我为什么觉得这些 UI 好看？

- 这些 UI 的风格、配色、布局、组件有什么共性？

- 我的审美偏好能不能被结构化记录下来？

- 下次让 Claude Code / Codex 开发项目时，能不能直接生成高质量 UI 提示词？

- 能不能让我的所有项目逐渐形成统一、成熟、高级的产品视觉？

### 1.4 核心价值

UI Sense AI 的核心价值可以概括为四个词：

- 采集：保存网页、App、开源项目、设计截图等 UI 灵感。

- 分析：拆解 UI 的风格、配色、布局、组件、字体、圆角、阴影、动效。

- 学习：根据用户评分、标签、备注，逐渐总结个人审美偏好。

- 生成：将灵感和偏好转化为 Claude Code / Codex 可执行的 UI 开发提示词。

### 1.5 与普通收藏工具的区别

普通收藏工具只保存图片或链接，UI Sense AI 需要保存“可复用的设计判断”。

例如普通收藏工具保存的是：

“这个页面好看。”

UI Sense AI 保存的是：

“这个页面采用了低饱和灰白背景、细边框卡片、紧凑但不拥挤的信息密度、12px 圆角、克制阴影、黑白灰主视觉，适合用于 AI 工具类 SaaS Dashboard。”

这类结构化信息，后续可以直接转成 Agent 提示词。

## 2. 用户需求分析

## 2.1 目标用户

### 第一阶段用户

只有我自己。

主要使用场景：

- 开发新项目之前，先找几个我喜欢的 UI 作为参考。

- 把截图上传到系统中。

- 给截图打标签、评分、写备注。

- 后续生成 Claude Code / Codex 的 UI 开发提示词。

- 逐渐沉淀自己的审美偏好。

### 后期潜在用户

- 独立开发者

- 学生开发者

- AI Agent 使用者

- 产品经理

- UI 设计学习者

- 小团队前端开发者

## 2.2 核心痛点

### 痛点 1：AI Agent 默认 UI 太普通

Claude Code / Codex 很容易生成类似普通后台管理系统的界面：

- 蓝白配色

- 大面积表格

- 默认卡片

- 信息层级混乱

- 按钮和标签缺少统一风格

- 页面看起来像模板，而不是成熟产品

### 痛点 2：提示词不够具体

如果只告诉 Agent：

“帮我做一个高级好看的 UI。”

结果通常不稳定。

真正有效的提示词应该包含：

- 产品气质

- 参考风格

- 配色倾向

- 布局密度

- 卡片样式

- 字体层级

- 组件细节

- 不要出现的廉价风格

- 页面级设计要求

- 组件级设计要求

### 痛点 3：审美没有沉淀

平时看到很多好看的页面，但过几天就忘了。

即使收藏了截图，也很难回答：

- 我最常喜欢什么风格？

- 我讨厌什么风格？

- 哪些项目适合参考哪些 UI？

- 我的项目之间能否保持视觉统一？

### 痛点 4：UI 参考和代码开发脱节

很多 UI 灵感来自 Mobbin、Linear、Vercel、Raycast、Figma Community、GitHub 项目等，但 Claude Code / Codex 开发时，需要的是“可执行提示词”。

UI Sense AI 要做的是把视觉参考转化为开发语言。

## 3. 核心功能拆分

## 3.1 灵感采集模块

功能目标：

保存用户认为好看的 UI 截图，并补充结构化信息。

第一阶段功能：

- 本地上传图片

- 填写标题

- 填写来源链接

- 填写项目类型

- 添加风格标签

- 添加个人评分

- 添加备注

- 保存到 SQLite 数据库

- 在灵感库中展示

后续功能：

- 浏览器插件采集

- 粘贴 URL 自动抓取截图

- 从 GitHub README / 官网自动抓取项目 UI

- 批量上传

- 自动去重

- 自动识别主色调

## 3.2 UI 分析模块

第一阶段只做静态预留，不接真实 AI。

手动填写和展示：

- 配色分析

- 布局分析

- 组件分析

- 风格总结

- 设计关键词

后续接入 DeepSeek API 后自动生成分析结果。

## 3.3 个人审美偏好模块

第一阶段通过设置页和数据统计初步实现。

记录内容：

- 喜欢的风格

- 不喜欢的风格

- 喜欢的颜色

- 喜欢的布局

- 默认技术栈

- 常用 UI 方向

- 常用项目类型

后续可以根据用户评分和标签自动学习。

## 3.4 Prompt 生成模块

这是项目的核心差异化功能。

输入：

- 项目名称

- 项目类型

- 目标用户

- 参考灵感图

- 希望参考的 UI 风格

- 不希望出现的风格

- 技术栈

- 页面列表

输出：

- 完整 UI 开发提示词

- 设计系统提示词

- 页面级提示词

- 组件级提示词

- 给 Claude Code 的分阶段执行提示词

- 给 Codex 的实现提示词

## 3.5 Dashboard 统计模块

展示用户的 UI 收藏和审美概览。

第一阶段展示：

- 收藏 UI 总数

- 最近上传

- 常用风格标签

- 最近生成 Prompt

- 审美偏好概览

- 高评分灵感数量

## 3.6 设置模块

用于配置个人默认偏好。

第一阶段包含：

- 默认技术栈

- 默认 UI 风格

- 喜欢的颜色

- 不喜欢的风格

- API Key 配置位置

- 浅色 / 深色模式预留

## 4. MVP 版本范围

## 4.1 第一阶段必须做

MVP 只做本地可运行版本，不追求复杂，不做登录，不做团队，不做云同步。

必须完成：

- Next.js 项目初始化

- TypeScript

- Tailwind CSS

- shadcn/ui

- SQLite 数据库

- Prisma ORM

- 基础布局

- Landing Page

- Dashboard

- UI 灵感库

- 上传分析页面

- UI 详情页

- Prompt 生成页

- 设置页

- 本地图片上传

- 灵感 CRUD

- 标签管理基础能力

- Prompt 静态生成逻辑

- AI 分析接口预留

- 高质量静态 UI

## 4.2 第一阶段不做

为了避免 MVP 失控，第一阶段暂时不做：

- 用户登录

- 云端同步

- 浏览器插件

- 自动网页截图

- 真实 AI 图片识别

- 复杂权限系统

- 团队协作

- 公开分享页

- 付费系统

- 多用户系统

- 对象存储

- 向量数据库

- 推荐算法

## 4.3 MVP 成功标准

只要这个版本能做到以下效果，就算成功：

- 我可以上传并保存好看的 UI 截图。

- 我可以给截图添加风格标签、评分、备注。

- 我可以在灵感库里浏览所有 UI。

- 我可以查看单个 UI 的详细分析。

- 我可以选择几个灵感图，生成可直接交给 Claude Code / Codex 的 UI 提示词。

- 整个项目看起来像成熟 SaaS 工具，而不是普通学生作业。

## 5. 页面结构设计

## 5.1 路由结构建议

/
├── /dashboard
├── /inspirations
├── /inspirations/new
├── /inspirations/[id]
├── /prompts
├── /settings

## 5.2 页面关系

Landing Page
    ↓
Dashboard
    ├── UI 灵感库
    │       ├── 上传新灵感
    │       └── UI 详情页
    │               └── 生成 Prompt
    ├── Prompt 生成页
    └── 设置页

## 5.3 全局布局

MVP 推荐使用 SaaS Dashboard 布局：

- 左侧 Sidebar

- 顶部 Header

- 主内容区域

- 卡片化内容模块

- 右上角操作按钮

- 页面标题 + 页面说明

- 统一的空状态和加载状态

Sidebar 菜单：

- Overview

- Inspirations

- Upload

- Prompt Generator

- Settings

## 6. 每个页面的功能说明

## 6.1 Landing Page 首页

### 页面目标

让用户一眼看懂 UI Sense AI 是什么。

### 页面内容

- 顶部导航栏

- Hero 区域

- 产品定位文案

- 核心功能展示

- 使用场景展示

- 产品工作流展示

- 开始使用按钮

- 底部说明

### 推荐文案

主标题：

“把你的 UI 审美，训练成 AI Agent 能理解的提示词。”

副标题：

“UI Sense AI 帮你收藏优秀界面、分析设计风格、沉淀个人审美，并生成可直接交给 Claude Code / Codex 的 UI 开发提示词。”

核心功能卡片：

- 收藏 UI 灵感

- 分析设计语言

- 学习个人审美

- 生成 Agent Prompt

### 设计要求

- 不要做成普通官网模板。

- 背景以柔和灰白为主。

- Hero 区域可以有轻微网格背景或柔和渐变。

- 按钮克制，高级。

- 功能卡片要有统一圆角和细边框。

- 可以放一个 Dashboard 预览 Mockup。

## 6.2 Dashboard 总览页

### 页面目标

展示当前灵感库状态和个人审美概览。

### 页面模块

- 顶部欢迎区

- 数据统计卡片

- 最近上传

- 常用风格标签

- 最近生成 Prompt

- 审美偏好概览

### 数据卡片

- Total Inspirations

- High Rated UI

- Style Tags

- Generated Prompts

### 审美偏好概览示例

展示：

- 偏好风格：Minimal SaaS、Soft Dashboard、Dense but Clean

- 常用颜色：Slate、Neutral、Zinc、Muted Purple

- 不喜欢风格：廉价蓝白后台、过度渐变、大阴影、塑料感按钮

### 设计要求

- 信息密度适中。

- 第一屏要有成熟 SaaS 工具感。

- 卡片边框使用低对比度。

- 统计数字大，但不要浮夸。

- 标签使用 muted 风格。

## 6.3 UI 灵感库页面

### 页面目标

以美观方式展示所有收藏的 UI 截图。

### 页面内容

- 页面标题

- 上传按钮

- 搜索框

- 标签筛选

- 项目类型筛选

- 排序方式

- 卡片网格 / 瀑布流

- 空状态

### 卡片内容

每张卡片包含：

- 截图

- 标题

- 来源

- 风格标签

- 主色调

- 收藏时间

- 评分

### 卡片交互

- 点击进入详情页

- Hover 时显示轻微边框变化

- 可显示“生成 Prompt”快捷按钮

- 可显示评分星级或数字评分

### 设计要求

- 图片比例统一，建议使用 16:10 或 4:3。

- 卡片圆角统一。

- 图片区域不要有廉价阴影。

- 文字信息清晰但不拥挤。

- 标签颜色要低饱和。

- 整体像 Mobbin / Figma Community 的灵感浏览体验。

## 6.4 上传分析页面

### 页面目标

让用户快速上传 UI 截图并补充结构化信息。

### 页面内容

- 图片上传区域

- 标题输入

- 来源链接输入

- 项目类型选择

- 风格标签输入

- 个人评分

- 备注输入

- AI 分析预留区域

- 保存按钮

### 表单字段

- title

- description

- source_url

- image_url

- project_type

- rating

- tags

- notes

### AI 分析预留

按钮文案：

“Analyze with AI”

第一阶段点击后可以显示提示：

“AI analysis will be available after API configuration.”

### 设计要求

- 上传区域要有高级感，不要像原生文件选择框。

- 表单分组清晰。

- 左侧图片上传，右侧基础信息。

- 下方放分析预留区域。

- 保存按钮放在右上或表单底部。

## 6.5 UI 详情页

### 页面目标

展示单个 UI 灵感的完整信息，并提供生成 Prompt 的入口。

### 页面内容

- 截图大图

- 标题

- 来源链接

- 项目类型

- 风格标签

- 评分

- 备注

- 配色分析

- 布局分析

- 组件分析

- 风格总结

- 设计关键词

- 生成 Prompt 按钮

### 分析卡片

建议分成四个区域：

- Color System

- Layout Pattern

- Component Language

- Style Summary

### 设计要求

- 大图展示要足够突出。

- 信息卡片要克制。

- 分析结果要像专业设计评审，而不是普通文本。

- 关键词可以用 Badge 展示。

- 右侧可以做 Sticky 信息栏。

## 6.6 Prompt 生成页

### 页面目标

根据用户选择的灵感图和目标项目，生成 Claude Code / Codex 可执行的 UI 开发提示词。

### 页面结构

左侧输入区，右侧输出区。

### 输入内容

- 项目名称

- 项目类型

- 目标用户

- 选择参考 UI

- 希望参考的风格

- 不希望出现的风格

- 技术栈

- 页面列表

- 补充要求

### 输出内容

分为四个 Tab：

- 完整 UI 开发提示词

- 设计系统提示词

- 页面级提示词

- 组件级提示词

### Prompt 输出结构

生成的提示词必须包含：

- 项目背景

- UI 风格定位

- 参考灵感说明

- 设计系统要求

- 页面结构要求

- 组件风格要求

- 禁止出现的风格

- 技术栈要求

- 开发顺序

- 验收标准

### 设计要求

- 输出区域要像代码编辑器或文档编辑器。

- 提供复制按钮。

- 提供保存 Prompt 按钮。

- 生成结果要可读，不要堆成一大段。

- 输入区表单要有清晰分组。

## 6.7 设置页

### 页面目标

配置个人审美偏好和默认开发参数。

### 页面内容

- 个人审美偏好

- 默认技术栈

- 默认 UI 风格

- 不喜欢的风格

- 默认 Prompt 偏好

- AI API Key 配置位置

- 主题模式预留

### 字段建议

- preferred_styles

- disliked_styles

- preferred_colors

- preferred_layouts

- default_tech_stack

- default_project_type

- ai_provider

- api_key_placeholder

### 设计要求

- 设置页不要像普通后台表单。

- 使用分组卡片。

- 每组有标题和说明。

- API Key 输入框第一阶段只做静态。

- 深色模式可以只预留 toggle，不必真正实现完整主题。

## 7. 数据库表设计

## 7.1 inspirations 表

用于保存 UI 灵感。

字段建议：

id                  String / UUID
title               String
description         String?
source_url          String?
image_url           String
project_type        String?
rating              Int
notes               String?
created_at          DateTime
updated_at          DateTime

说明：

- image_url 第一阶段保存本地图片路径。

- rating 建议 1 到 5。

- project_type 示例：SaaS、Mobile App、Portfolio、Dashboard、AI Tool、Landing Page。

## 7.2 tags 表

用于保存风格标签。

字段建议：

id                  String / UUID
name                String
category            String?
color               String?
created_at          DateTime
updated_at          DateTime

标签分类建议：

- style：Minimal、Elegant、Playful、Futuristic

- color：Neutral、Dark、Pastel、Gradient

- layout：Grid、Sidebar、Card-based、Magazine

- component：Table、Command Menu、Kanban、Timeline

- mood：Calm、Sharp、Warm、Premium

## 7.3 inspiration_tags 表

用于保存灵感和标签的多对多关系。

字段建议：

id                  String / UUID
inspiration_id      String
tag_id              String
created_at          DateTime

关系：

- 一个 inspiration 可以有多个 tag。

- 一个 tag 可以属于多个 inspiration。

## 7.4 ai_analysis 表

用于保存 AI 分析结果。

字段建议：

id                  String / UUID
inspiration_id      String
color_analysis      String?
layout_analysis     String?
component_analysis  String?
style_summary       String?
design_keywords     String?
created_at          DateTime
updated_at          DateTime

说明：

第一阶段可以先由静态 mock 或手动内容填充，后续接入 DeepSeek API 后自动生成。

## 7.5 prompt_records 表

用于保存生成过的提示词。

字段建议：

id                          String / UUID
title                       String
target_project              String
project_type                String?
selected_inspiration_ids    String
generated_prompt            String
design_system_prompt        String?
page_level_prompt           String?
component_level_prompt      String?
created_at                  DateTime
updated_at                  DateTime

说明：

- selected_inspiration_ids 第一阶段可以用 JSON 字符串保存。

- 后续可以拆成 prompt_record_inspirations 关联表。

## 7.6 user_preferences 表

用于保存个人审美偏好。

字段建议：

id                      String / UUID
preferred_styles         String?
disliked_styles          String?
preferred_colors         String?
preferred_layouts        String?
default_tech_stack       String?
default_ui_style         String?
updated_at               DateTime

说明：

第一阶段只有一个用户，因此表里只需要一条记录。

## 8. 设计系统规范

## 8.1 整体视觉方向

关键词：

- 高级

- 清爽

- 克制

- 现代 SaaS

- 设计工具感

- AI 工具感

- 轻量但专业

避免：

- 廉价蓝白后台

- 大面积纯蓝按钮

- 过度渐变

- 花哨大阴影

- 过多彩色标签

- 拥挤表格

- 默认模板感

- 学生作业感

## 8.2 色彩规范

### 主背景

建议：

--background: #FAFAFA
--foreground: #18181B

### 卡片背景

--card: #FFFFFF
--card-border: #E4E4E7

### 次级背景

--muted: #F4F4F5
--muted-foreground: #71717A

### 主操作色

不要使用廉价亮蓝。

建议使用：

--primary: #18181B
--primary-foreground: #FFFFFF

也可以预留轻微紫灰调：

--accent: #EEF2FF
--accent-foreground: #3730A3

## 8.3 字体规范

推荐字体栈：

Inter, Geist Sans, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif

中文环境可补充：

"PingFang SC", "Microsoft YaHei"

字体层级：

- 页面主标题：28px 到 36px，font-semibold

- 页面副标题：14px 到 16px，muted foreground

- 卡片标题：15px 到 18px，font-medium

- 正文：14px 到 15px

- 辅助说明：12px 到 13px

## 8.4 圆角规范

建议统一使用：

小组件：8px
按钮：10px
卡片：14px 到 16px
大图容器：18px 到 24px

不要每个地方圆角都不一样。

## 8.5 阴影规范

整体尽量少用阴影，以边框和背景层级为主。

推荐：

- 默认卡片：无阴影，使用细边框。

- Hover 卡片：轻微 shadow-sm。

- 弹窗：使用中等阴影。

- 避免大范围模糊阴影。

## 8.6 间距规范

页面主容器：

max-width: 1200px 或 1400px
padding: 24px 到 32px

卡片内部：

padding: 20px 到 24px

模块间距：

gap: 16px / 24px / 32px

## 8.7 组件规范

优先使用 shadcn/ui 组件：

- Button

- Card

- Input

- Textarea

- Badge

- Dialog

- Tabs

- Select

- Dropdown Menu

- Separator

- Scroll Area

- Sheet

- Toast

- Skeleton

## 8.8 标签规范

标签要低饱和，不要五颜六色。

示例：

- Minimal：neutral

- SaaS：zinc

- Soft：violet muted

- Dashboard：slate

- Mobile：stone

- AI Tool：indigo muted

## 8.9 空状态规范

所有列表页都要有空状态。

空状态包含：

- 简洁图标

- 标题

- 说明

- 操作按钮

示例：

“还没有收藏任何 UI 灵感” “上传第一张你觉得好看的界面截图，让 UI Sense AI 开始学习你的审美。”

## 9. 推荐 UI 风格参考

## 9.1 产品气质参考

- Linear：克制、高级、极简、任务流清晰。

- Vercel：开发者工具感、黑白灰、强对比但不花哨。

- Raycast：效率工具感、命令面板风格、轻量高级。

- Notion：内容组织清晰、低干扰、信息层级舒服。

- Mobbin：灵感库浏览体验、卡片网格、截图展示。

- Figma Community：设计资源展示、创作者工具感。

## 9.2 UI Sense AI 推荐融合方向

UI Sense AI 不应该完全模仿某一个产品，而应该融合：

- Linear 的克制高级感

- Vercel 的开发者工具感

- Mobbin 的灵感浏览体验

- Notion 的内容组织能力

- Raycast 的效率工具气质

- Figma Community 的设计资源感

## 9.3 推荐关键词

可以在后续提示词中反复使用：

- Modern SaaS

- Minimal but warm

- Calm productivity tool

- Design intelligence dashboard

- Curated inspiration library

- Premium developer tool

- Soft neutral interface

- Clean card-based layout

- Low-saturation visual system

- Mature AI product interface

## 10. 技术架构设计

## 10.1 总体架构

Browser
   ↓
Next.js App Router
   ↓
React Components + Server Components
   ↓
Server Actions / API Routes
   ↓
Prisma ORM
   ↓
SQLite Database
   ↓
Local Upload Folder

## 10.2 前端架构

技术：

- Next.js

- TypeScript

- Tailwind CSS

- shadcn/ui

- React Hook Form

- Zod

- Lucide React

前端职责：

- 页面渲染

- 表单输入

- 图片预览

- 数据展示

- Prompt 输出

- 交互反馈

## 10.3 后端架构

第一阶段后端可以直接使用：

- Server Actions 处理表单

- API Routes 处理图片上传

- Prisma 处理数据库读写

后端职责：

- 保存灵感数据

- 查询灵感列表

- 查询详情

- 删除或更新灵感

- 保存 Prompt 记录

- 预留 AI 分析接口

## 10.4 数据库方案

第一阶段：

- SQLite

- Prisma ORM

- 本地 db 文件

后续升级：

- Supabase

- PostgreSQL

- 对象存储

- Auth

- Row Level Security

## 10.5 图片存储方案

第一阶段：

/public/uploads

保存路径示例：

/uploads/2026-06-11/example.png

后续：

- Supabase Storage

- S3

- Cloudflare R2

## 10.6 AI 接口预留

第一阶段只预留结构，不真正调用。

建议路径：

/lib/ai/deepseek.ts
/app/api/ai/analyze/route.ts
/app/api/ai/generate-prompt/route.ts

后续功能：

- 传入截图和基础信息

- 生成 UI 分析

- 生成设计关键词

- 根据多个灵感图生成 Prompt

- 保存结果到 ai_analysis 和 prompt_records

## 11. 文件目录结构建议

ui-sense-ai/
├── app/
│   ├── layout.tsx
│   ├── page.tsx
│   ├── globals.css
│   ├── dashboard/
│   │   └── page.tsx
│   ├── inspirations/
│   │   ├── page.tsx
│   │   ├── new/
│   │   │   └── page.tsx
│   │   └── [id]/
│   │       └── page.tsx
│   ├── prompts/
│   │   └── page.tsx
│   ├── settings/
│   │   └── page.tsx
│   └── api/
│       ├── upload/
│       │   └── route.ts
│       └── ai/
│           ├── analyze/
│           │   └── route.ts
│           └── generate-prompt/
│               └── route.ts
│
├── components/
│   ├── layout/
│   │   ├── app-sidebar.tsx
│   │   ├── app-header.tsx
│   │   ├── app-shell.tsx
│   │   └── page-heading.tsx
│   ├── inspirations/
│   │   ├── inspiration-card.tsx
│   │   ├── inspiration-grid.tsx
│   │   ├── inspiration-form.tsx
│   │   ├── inspiration-detail.tsx
│   │   └── tag-picker.tsx
│   ├── prompts/
│   │   ├── prompt-form.tsx
│   │   ├── prompt-output.tsx
│   │   └── prompt-tabs.tsx
│   ├── dashboard/
│   │   ├── stat-card.tsx
│   │   ├── recent-inspirations.tsx
│   │   └── style-overview.tsx
│   └── ui/
│       └── shadcn components
│
├── lib/
│   ├── db.ts
│   ├── actions/
│   │   ├── inspirations.ts
│   │   ├── prompts.ts
│   │   └── preferences.ts
│   ├── ai/
│   │   ├── deepseek.ts
│   │   └── prompt-builder.ts
│   ├── utils.ts
│   └── constants.ts
│
├── prisma/
│   ├── schema.prisma
│   └── seed.ts
│
├── public/
│   └── uploads/
│
├── types/
│   ├── inspiration.ts
│   ├── prompt.ts
│   └── preference.ts
│
├── docs/
│   ├── UI_Sense_AI_Project_Plan.md
│   ├── DESIGN_SYSTEM.md
│   ├── DATABASE_SCHEMA.md
│   └── ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
│
├── package.json
├── tailwind.config.ts
├── tsconfig.json
└── README.md

## 12. 开发阶段拆分

# 阶段 0：项目初始化

## 目标

搭建 UI Sense AI 的基础工程环境，保证项目可以本地运行。

## 具体任务

- 创建 Next.js + TypeScript 项目。

- 安装 Tailwind CSS。

- 初始化 shadcn/ui。

- 配置基础路径别名。

- 安装常用依赖。

- 创建基础目录结构。

- 创建 README。

- 创建 docs 目录。

- 确保本地开发服务器正常运行。

## 涉及页面

暂无完整页面，只需要默认首页可运行。

## 涉及文件

package.json
tsconfig.json
tailwind.config.ts
app/layout.tsx
app/page.tsx
app/globals.css
components/
lib/
docs/

## 验收标准

- npm run dev 可以正常启动。

- 首页可以访问。

- Tailwind 样式生效。

- shadcn/ui 可以正常添加组件。

- 项目目录结构清晰。

- 没有 TypeScript 报错。

- 没有 ESLint 明显错误。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责开发 UI Sense AI 的阶段 0：项目初始化。

请使用 Next.js、TypeScript、Tailwind CSS、shadcn/ui 初始化项目。不要实现业务功能，只完成基础工程结构。

要求：
1. 创建清晰的 app、components、lib、types、docs 目录。
2. 配置 Tailwind CSS 和 shadcn/ui。
3. 添加常用基础组件所需依赖，例如 lucide-react、class-variance-authority、clsx、tailwind-merge。
4. 配置路径别名 @。
5. 创建一个极简首页，显示 UI Sense AI 项目名称。
6. 保证 npm run dev 可以正常启动。
7. 不要写复杂业务逻辑。
8. 完成后更新 README，说明如何启动项目。

验收：
- 本地可以正常访问首页。
- Tailwind 样式生效。
- 项目没有 TypeScript 报错。

# 阶段 1：设计系统和基础布局

## 目标

建立项目统一视觉风格，让后续所有页面保持成熟 SaaS 产品感。

## 具体任务

- 配置全局颜色变量。

- 设计浅色模式主题。

- 预留深色模式变量。

- 创建 AppShell。

- 创建 Sidebar。

- 创建 Header。

- 创建 PageHeading。

- 创建统一 StatCard。

- 创建 EmptyState。

- 创建统一 Badge 风格。

- 创建统一 Button 使用规范。

- 创建页面容器样式。

## 涉及页面

- Dashboard

- Inspirations

- Upload

- Prompt Generator

- Settings

## 涉及文件

app/globals.css
app/layout.tsx
components/layout/app-shell.tsx
components/layout/app-sidebar.tsx
components/layout/app-header.tsx
components/layout/page-heading.tsx
components/dashboard/stat-card.tsx
components/common/empty-state.tsx
lib/constants.ts

## 验收标准

- 所有后台页面都使用统一布局。

- Sidebar 样式高级、克制。

- Header 不突兀。

- 页面标题和说明统一。

- 卡片圆角、边框、间距统一。

- 没有廉价蓝白后台感。

- 浅色模式效果完整。

- 深色模式变量已预留。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责 UI Sense AI 的阶段 1：设计系统和基础布局。

请先不要实现真实业务功能，重点建立统一的现代 SaaS 视觉系统。

设计参考：
- Linear
- Vercel
- Raycast
- Notion
- Mobbin
- Figma Community

视觉要求：
1. 高级、清爽、克制。
2. 不要廉价蓝白后台风。
3. 不要过度渐变。
4. 不要大阴影。
5. 使用细边框、柔和背景、统一圆角。
6. 字体层级清晰。
7. 页面留白舒服。

请完成：
1. app/globals.css 中的设计变量。
2. AppShell 布局组件。
3. Sidebar 组件。
4. Header 组件。
5. PageHeading 组件。
6. EmptyState 组件。
7. StatCard 组件。
8. 后台页面统一套用 AppShell。

验收：
- /dashboard、/inspirations、/inspirations/new、/prompts、/settings 都能打开。
- 页面布局统一。
- 视觉效果像成熟 SaaS 工具，而不是普通后台。

# 阶段 2：高质量静态页面 UI

## 目标

先完成所有核心页面的高质量静态 UI，不接数据库，先保证视觉效果。

## 具体任务

- 完成 Landing Page。

- 完成 Dashboard 静态页面。

- 完成 UI 灵感库静态页面。

- 完成上传分析静态页面。

- 完成 UI 详情静态页面。

- 完成 Prompt 生成静态页面。

- 完成设置静态页面。

- 使用 mock 数据展示页面效果。

- 完成空状态、加载状态基础样式。

- 保证响应式布局基本可用。

## 涉及页面

/
 /dashboard
 /inspirations
 /inspirations/new
 /inspirations/[id]
 /prompts
 /settings

## 涉及文件

app/page.tsx
app/dashboard/page.tsx
app/inspirations/page.tsx
app/inspirations/new/page.tsx
app/inspirations/[id]/page.tsx
app/prompts/page.tsx
app/settings/page.tsx
components/inspirations/
components/prompts/
components/dashboard/
lib/mock-data.ts

## 验收标准

- 所有页面都能访问。

- 所有页面视觉统一。

- Landing Page 有产品感。

- Dashboard 有成熟 SaaS Dashboard 感。

- 灵感库卡片展示美观。

- 上传页表单清晰。

- 详情页信息层级清楚。

- Prompt 页左右布局清晰。

- 设置页不廉价。

- 页面暂时使用 mock 数据，但看起来像真实产品。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责 UI Sense AI 的阶段 2：高质量静态页面 UI。

请不要接数据库，不要写复杂后端逻辑，只使用 mock 数据完成所有核心页面 UI。

必须完成页面：
1. Landing Page 首页
2. Dashboard 总览页
3. UI 灵感库页面
4. 上传分析页面
5. UI 详情页
6. Prompt 生成页
7. 设置页

设计要求：
1. 使用 shadcn/ui 和 Tailwind CSS。
2. 整体参考 Linear、Vercel、Raycast、Notion、Mobbin、Figma Community。
3. 不要廉价蓝白后台。
4. 不要花哨大阴影。
5. 不要过度渐变。
6. 卡片、按钮、表单、标签风格统一。
7. 页面留白舒服。
8. 所有页面先做到高质量静态 UI。

请创建 mock 数据：
- inspirations
- tags
- prompt records
- preference summary

验收：
- 所有页面可访问。
- 页面视觉统一。
- 灵感库卡片展示美观。
- Prompt 生成页有完整输入区和输出区。
- 设置页有审美偏好配置表单。

# 阶段 3：数据库和基础 CRUD

## 目标

接入 SQLite 和 Prisma，实现灵感、标签、Prompt、偏好的基础数据读写。

## 具体任务

- 安装 Prisma。

- 配置 SQLite。

- 创建 schema.prisma。

- 建立数据表。

- 编写 seed 数据。

- 创建数据库访问工具。

- 创建 inspiration actions。

- 创建 prompt actions。

- 创建 preference actions。

- 将 Dashboard 和 Inspirations 页面从 mock 数据切换到真实数据库数据。

## 涉及页面

- Dashboard

- Inspirations

- Inspiration Detail

- Settings

- Prompt Records

## 涉及文件

prisma/schema.prisma
prisma/seed.ts
lib/db.ts
lib/actions/inspirations.ts
lib/actions/prompts.ts
lib/actions/preferences.ts
types/inspiration.ts
types/prompt.ts
types/preference.ts

## 验收标准

- Prisma 可以正常 migrate。

- SQLite 数据库正常生成。

- seed 数据可以写入。

- Inspirations 页面可以读取真实数据。

- Dashboard 可以显示真实统计。

- UI 详情页可以读取单条数据。

- 设置页可以读取和保存偏好。

- 没有 TypeScript 类型错误。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责 UI Sense AI 的阶段 3：数据库和基础 CRUD。

请接入 Prisma + SQLite，实现基础数据模型和读写逻辑。

数据表包括：
1. inspirations
2. tags
3. inspiration_tags
4. ai_analysis
5. prompt_records
6. user_preferences

要求：
1. 使用 Prisma schema 定义模型。
2. 使用 SQLite 作为本地数据库。
3. 创建 seed 数据，保证页面有真实数据可展示。
4. 创建 lib/db.ts。
5. 创建 lib/actions/inspirations.ts。
6. 创建 lib/actions/prompts.ts。
7. 创建 lib/actions/preferences.ts。
8. 将 Dashboard、Inspirations、详情页从 mock 数据改为读取数据库。
9. 暂时不处理真实图片上传，image_url 可以先使用占位图片路径。

验收：
- 数据库可以 migrate。
- seed 数据可以写入。
- 页面可以读取真实数据库数据。
- 没有 TypeScript 错误。

# 阶段 4：上传和灵感库功能

## 目标

实现本地图片上传、创建灵感、查看灵感、编辑基础信息、删除灵感。

## 具体任务

- 实现本地图片上传 API。

- 图片保存到 public/uploads。

- 上传页表单接入真实提交。

- 支持创建 inspiration。

- 支持选择或创建 tags。

- 灵感库读取真实图片。

- 详情页展示真实数据。

- 支持删除灵感。

- 支持编辑基础信息。

- 添加 toast 反馈。

- 添加表单校验。

## 涉及页面

- Inspirations

- New Inspiration

- Inspiration Detail

## 涉及文件

app/api/upload/route.ts
app/inspirations/new/page.tsx
app/inspirations/[id]/page.tsx
components/inspirations/inspiration-form.tsx
components/inspirations/tag-picker.tsx
components/inspirations/inspiration-card.tsx
lib/actions/inspirations.ts
lib/actions/tags.ts

## 验收标准

- 可以上传图片。

- 图片可以保存到本地。

- 创建灵感后能在灵感库看到。

- 点击卡片能进入详情页。

- 标签可以正确显示。

- 评分可以正确显示。

- 删除后列表更新。

- 表单必填项有校验。

- 操作有 toast 提示。

- 上传失败有错误提示。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责 UI Sense AI 的阶段 4：上传和灵感库功能。

请实现真实的本地图片上传和灵感 CRUD。

要求：
1. 创建 /app/api/upload/route.ts。
2. 图片保存到 /public/uploads。
3. 上传后返回 image_url。
4. 上传分析页面表单接入真实提交。
5. 支持 title、description、source_url、project_type、rating、notes、tags。
6. 支持创建 inspiration 和关联 tags。
7. UI 灵感库页面展示真实上传的图片。
8. UI 详情页展示真实数据。
9. 支持删除灵感。
10. 支持编辑基础信息。
11. 使用 Zod 或基础校验保证必填字段。
12. 使用 toast 提示成功和失败。

注意：
- 保持现有 UI 风格，不要因为接业务逻辑破坏视觉。
- 不要引入登录和复杂权限。
- 第一阶段只做本地上传，不做对象存储。

验收：
- 用户可以完整完成“上传截图 → 填写信息 → 保存 → 灵感库查看 → 详情页查看”的流程。

# 阶段 5：Prompt 生成器

## 目标

实现根据项目需求和灵感图生成 Claude Code / Codex 提示词。

## 具体任务

- Prompt 生成页接入真实 inspirations 数据。

- 支持选择多个参考 UI。

- 支持填写目标项目信息。

- 编写 prompt-builder 逻辑。

- 生成完整 UI 开发提示词。

- 生成设计系统提示词。

- 生成页面级提示词。

- 生成组件级提示词。

- 支持复制到剪贴板。

- 支持保存 prompt_records。

- 支持查看最近生成 Prompt。

## 涉及页面

- Prompt Generator

- Dashboard

- Inspiration Detail

## 涉及文件

app/prompts/page.tsx
components/prompts/prompt-form.tsx
components/prompts/prompt-output.tsx
components/prompts/prompt-tabs.tsx
lib/ai/prompt-builder.ts
lib/actions/prompts.ts

## 验收标准

- 可以选择灵感图。

- 可以填写项目名称、项目类型、目标用户、技术栈、页面列表。

- 可以生成结构清晰的 Prompt。

- Prompt 包含完整 UI 风格要求。

- Prompt 包含禁止风格。

- Prompt 包含 Claude Code 可执行阶段。

- 可以复制 Prompt。

- 可以保存 Prompt 记录。

- Dashboard 显示最近生成 Prompt。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责 UI Sense AI 的阶段 5：Prompt 生成器。

请实现一个不依赖真实 AI API 的本地 Prompt 生成器。

输入字段：
1. 项目名称
2. 项目类型
3. 目标用户
4. 选择参考 UI 灵感
5. 希望参考的 UI 风格
6. 不希望出现的风格
7. 技术栈
8. 页面列表
9. 补充说明

输出内容分为四类：
1. 完整 UI 开发提示词
2. 设计系统提示词
3. 页面级提示词
4. 组件级提示词

要求：
1. 创建 lib/ai/prompt-builder.ts。
2. 根据用户输入和所选 inspirations 的 title、tags、notes、analysis 生成提示词。
3. 输出内容必须适合直接复制给 Claude Code / Codex。
4. 支持复制按钮。
5. 支持保存到 prompt_records。
6. Dashboard 显示最近生成的 Prompt。
7. Inspiration Detail 页面可以有“用这个灵感生成 Prompt”的入口。

验收：
- Prompt 内容结构清晰。
- 生成结果不是简单拼接，而是像真实项目开发提示词。
- 可以复制。
- 可以保存。

# 阶段 6：AI 分析接口预留

## 目标

为后续 DeepSeek API 分析 UI 截图预留架构，但第一阶段不强制真实调用。

## 具体任务

- 创建 AI Provider 抽象。

- 创建 DeepSeek API 文件。

- 创建分析接口 route。

- 创建生成 Prompt 接口 route。

- 设置页添加 API Key 配置位置。

- 上传页和详情页添加 Analyze with AI 按钮。

- 第一阶段按钮可以返回 mock 分析。

- 将 mock 分析保存到 ai_analysis 表。

- 保证后续替换真实 API 时结构不乱。

## 涉及页面

- Upload

- Inspiration Detail

- Settings

- Prompt Generator

## 涉及文件

lib/ai/deepseek.ts
lib/ai/types.ts
app/api/ai/analyze/route.ts
app/api/ai/generate-prompt/route.ts
lib/actions/analysis.ts
components/inspirations/analysis-panel.tsx

## 验收标准

- AI 分析按钮存在。

- 点击后可以生成 mock 分析。

- mock 分析可以保存到数据库。

- 详情页可以展示分析结果。

- API Key 表单位置存在。

- 代码结构方便未来接入真实 DeepSeek API。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责 UI Sense AI 的阶段 6：AI 分析接口预留。

请不要真正调用 DeepSeek API，但要把架构预留好。

要求：
1. 创建 lib/ai/deepseek.ts。
2. 创建 AI Provider 类型定义。
3. 创建 /app/api/ai/analyze/route.ts。
4. 创建 /app/api/ai/generate-prompt/route.ts。
5. 目前接口返回 mock 分析结果。
6. mock 分析包括：
   - color_analysis
   - layout_analysis
   - component_analysis
   - style_summary
   - design_keywords
7. 分析结果保存到 ai_analysis 表。
8. 详情页展示 AI 分析结果。
9. 设置页提供 API Key 配置位置，但第一阶段可以不保存真实 key。
10. 保持 UI 统一。

验收：
- 点击 Analyze with AI 可以得到 mock 分析。
- 结果可以保存并展示。
- 后续接入 DeepSeek API 时只需要替换 provider 逻辑。

# 阶段 7：整体优化和验收

## 目标

完成 MVP 的整体打磨，保证功能完整、视觉统一、体验顺畅。

## 具体任务

- 检查所有页面视觉统一性。

- 优化响应式布局。

- 优化空状态。

- 优化加载状态。

- 优化错误提示。

- 优化表单体验。

- 检查数据库操作。

- 检查图片上传。

- 检查 Prompt 生成质量。

- 补充 README。

- 补充验收文档。

- 清理无用代码。

- 运行 lint 和 build。

## 涉及页面

全部页面。

## 涉及文件

README.md
docs/ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
docs/DESIGN_SYSTEM.md
docs/DATABASE_SCHEMA.md
全部 app 和 components 文件

## 验收标准

- npm run dev 正常。

- npm run build 正常。

- 所有页面可访问。

- 上传流程完整。

- 灵感库流程完整。

- 详情页流程完整。

- Prompt 生成流程完整。

- 设置页可用。

- 页面视觉统一。

- 没有明显廉价后台感。

- 没有明显 TypeScript 错误。

- README 清楚说明启动方式。

## 给 Claude Code 的执行提示词

你现在负责 UI Sense AI 的阶段 7：整体优化和 MVP 验收。

请全面检查并优化项目，不新增复杂功能，重点提升稳定性、视觉一致性和完成度。

检查范围：
1. Landing Page
2. Dashboard
3. UI 灵感库
4. 上传分析页
5. UI 详情页
6. Prompt 生成页
7. 设置页

优化要求：
1. 所有页面视觉统一。
2. 卡片、按钮、表单、标签、弹窗风格统一。
3. 修复响应式问题。
4. 补充空状态。
5. 补充加载状态。
6. 补充错误提示。
7. 优化 Prompt 输出格式。
8. 清理无用 mock 数据。
9. 确保 npm run build 通过。
10. 更新 README 和 docs/ACCEPTANCE_CHECKLIST.md。

验收：
- 项目可以完整演示。
- 从上传 UI 到生成 Prompt 的主流程可走通。
- 整体像成熟 SaaS 产品，不像普通学生作业。

## 13. 总体验收标准

## 13.1 功能验收

MVP 完成后，应该能完成以下主流程：

打开首页
    ↓
进入 Dashboard
    ↓
上传 UI 截图
    ↓
填写标题、来源、标签、评分、备注
    ↓
保存灵感
    ↓
在灵感库查看
    ↓
进入详情页
    ↓
查看分析信息
    ↓
生成 Claude Code / Codex UI 提示词
    ↓
复制提示词用于开发新项目

## 13.2 UI 验收

必须满足：

- 第一眼像成熟 SaaS 产品。

- 不像普通后台管理系统。

- 不像学生课程作业。

- 不出现廉价蓝白风。

- 页面留白舒服。

- 卡片风格统一。

- 标签风格统一。

- 表单风格统一。

- 按钮风格统一。

- 图片展示足够美观。

## 13.3 技术验收

必须满足：

- Next.js 项目结构清晰。

- TypeScript 类型基本完整。

- Prisma 数据模型清晰。

- SQLite 可本地运行。

- 图片上传流程可用。

- Prompt 生成逻辑独立封装。

- AI 接口预留清晰。

- README 完整。

- build 通过。

- 没有明显死代码。

## 14. 后续可扩展功能

## 14.1 AI 分析增强

后续可以接入 DeepSeek API，实现：

- 自动识别主色调。

- 自动分析页面布局。

- 自动总结组件风格。

- 自动提取设计关键词。

- 自动判断适合的项目类型。

- 自动生成 UI 复刻提示词。

- 自动生成 Tailwind 设计变量。

## 14.2 审美学习系统

根据用户行为学习：

- 高评分 UI 的共同风格。

- 常用标签。

- 偏好颜色。

- 偏好圆角。

- 偏好布局。

- 不喜欢的视觉元素。

- 不同项目类型对应的偏好风格。

可以生成：

- 我的审美画像

- 我的 UI 风格词典

- 我的项目默认设计系统

- 我的 Agent Prompt 模板

## 14.3 浏览器插件

后续开发 Chrome 插件：

- 一键收藏当前网页。

- 自动截图。

- 自动保存来源 URL。

- 自动识别网页标题。

- 发送到 UI Sense AI。

## 14.4 网页截图服务

后续支持：

- 输入 URL。

- 自动生成网页截图。

- 支持桌面端截图。

- 支持移动端截图。

- 支持长截图。

- 支持定时更新截图。

## 14.5 Prompt 模板市场

后续可以沉淀：

- SaaS Dashboard Prompt

- Landing Page Prompt

- Mobile App Prompt

- AI Tool Prompt

- Portfolio Prompt

- Admin Panel Prompt

- Design System Prompt

## 14.6 项目级 UI Kit

后续可以根据灵感生成：

- 色彩系统

- 字体层级

- 卡片规范

- 按钮规范

- 表单规范

- Badge 规范

- 页面布局规范

- Tailwind Token

- shadcn/ui 配置建议

## 14.7 云端版本

后续可以升级为：

- Supabase Auth

- PostgreSQL

- Supabase Storage

- 多设备同步

- 登录系统

- 公开分享

- 团队空间

## 15. 可能遇到的难点和解决方案

## 15.1 难点：项目容易变成普通图片收藏夹

### 问题

如果只做上传、列表、详情，这个项目就没有差异化。

### 解决方案

必须把重心放在：

- 标签结构化

- UI 分析结构化

- 审美偏好沉淀

- Prompt 生成质量

MVP 中即使 AI 分析是 mock，也要把数据结构和页面展示做好。

## 15.2 难点：UI 容易变成普通后台

### 问题

使用 shadcn/ui 并不自动等于高级。如果布局、间距、颜色、层级没控制好，仍然会像普通后台。

### 解决方案

- 先做设计系统，再做业务页面。

- 优先使用灰白黑中性色。

- 少用蓝色主按钮。

- 少用大阴影。

- 控制标签颜色。

- 统一卡片圆角和边框。

- 每个页面都要有标题、副标题和清晰内容区。

- 先静态打磨 UI，再接数据库。

## 15.3 难点：Prompt 生成质量不够

### 问题

如果 Prompt 只是简单拼接用户输入，就没有价值。

### 解决方案

Prompt Builder 必须分层生成：

- 项目定位

- 视觉方向

- 设计系统

- 页面设计

- 组件设计

- 禁止风格

- 技术栈约束

- 开发顺序

- 验收标准

并且要从所选灵感中提取：

- tags

- rating

- notes

- style_summary

- design_keywords

## 15.4 难点：AI 分析接口未来可能改动

### 问题

不同 AI API 的输入输出格式不同，如果直接写死 DeepSeek，后续扩展会麻烦。

### 解决方案

第一阶段就预留 AI Provider 抽象：

analyzeUI()
generatePrompt()

后续可以接：

- DeepSeek

- OpenAI

- Claude

- Gemini

## 15.5 难点：图片上传和路径管理

### 问题

本地上传路径如果不规范，后续迁移对象存储会麻烦。

### 解决方案

第一阶段就统一使用 image_url 字段，不要在业务里写死 public 路径。

保存时使用：

/uploads/yyyy-mm-dd/filename.png

后续迁移对象存储时，只需要替换上传逻辑。

## 15.6 难点：标签体系混乱

### 问题

如果标签随便写，后续很难分析审美偏好。

### 解决方案

标签分 category：

- style

- color

- layout

- component

- mood

- project_type

上传时可以允许自由输入，但系统内部要保存 category。

## 15.7 难点：MVP 范围失控

### 问题

这个项目很容易扩展出浏览器插件、AI 分析、云同步、团队协作等功能，导致第一阶段做不完。

### 解决方案

严格遵守 MVP 范围：

第一阶段只做：

- 本地上传

- 灵感库

- 详情页

- 手动标签

- mock AI 分析

- Prompt 生成

- 设置页

- 本地 SQLite

暂时不做：

- 登录

- 云端

- 浏览器插件

- 真实 AI 图片识别

- 自动截图

- 多用户

## 16. 推荐开发顺序总结

最终推荐顺序：

阶段 0：项目初始化
阶段 1：设计系统和基础布局
阶段 2：高质量静态页面 UI
阶段 3：数据库和基础 CRUD
阶段 4：上传和灵感库功能
阶段 5：Prompt 生成器
阶段 6：AI 分析接口预留
阶段 7：整体优化和验收

核心原则：

- 先好看，再好用。

- 先静态 UI，再接业务逻辑。

- 先本地 MVP，再考虑云端。

- 先 Prompt 生成质量，再考虑真实 AI。

- 先保证个人使用价值，再考虑商业化扩展。

- 所有阶段都必须保持成熟 SaaS 产品气质。